太白县招商引资项目管理办法（试行）

征求意见稿

为加强全县招商引资项目管理，建立高效的招商引资工作机制，促进招商引资项目建设进度，推动县域经济高质量发展，结合我县实际，制定本办法。

第一条  适用范围

本办法适用于在我县境内（含飞地园区）投资的一、二、三产业项目。纯房地产及政府投资类项目不包括在内。

第二条  项目引入原则

项目应符合国家、省、市相关法律、法规、规章及规范性文件要求，符合全县规划的产业布局、空间布局以及环保、安全、用地等方面要求，并有一定的经济贡献和社会效益。

第三条  项目产业导向

项目须符合我县产业发展主导方向，对主导产业带动作用强，主要涉及高山蔬菜、冰雪运动、文化旅游及新能源等，不包括纯房地产、城改、基础设施和公共设施类项目。

第四条  项目引入要求

（一）经济指标。投资规模达500万元以上，投资强度不低于200万元/亩。

（二）环保准入要求。引入项目须严格执行环境影响评价制度。项目选址不得涉及秦岭生态保护、水源地保护等重点区域。

（三）安全生产要求。拟引入项目须符合国家法律、法规和标准等规定的安全生产条件，其安全设施设备必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。涉及国家军事安全保护的，按照县委办、县政府办《关于印发太白县涉国家安全事项项目建设管理办法的通知》（太办函〔2020〕93号）文件执行。

第五条  优先引入项目刘红红

具备以下条件之一的投资项目，予以优先引入。

（一）国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”的项目。

（二）投资主体是中国500强（含民营）、央企及行业龙头企业的鼓励类投资项目。

（三）在我县设立企业总部或将企业总部搬迁至我县项目。

（四）其他对全县产业发展具有重要带动效应并经县招商引资项目审核领导小组认定同意优先引进的项目。

第六条  禁止引入项目

（一）国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定禁止准入的项目。

（二）安全生产、节能减排、环保或其他方面不符合国家、省、市相关法律、法规、规章及规范性文件要求的项目。

（三）国家、省和市有关法律法规禁止引进的行业及项目。

（四）意向选址不符合我县国土空间规划、秦岭生态保护、水源地保护的项目。

第七条  项目评审

（一）项目评审机构

成立太白县招商引资项目评估论证领导小组（以下简称“领导小组”）对全县招引项目进行评估论证，并形成意见。领导小组根据招商项目实际情况，不定期召开全县招商引资评估调度会议，对全县招商项目进行分析研判，确保项目引进程序化、决策科学化。

（二）项目评审程序

1.项目受理。项目引进单位会同投资方（有明确投资意向、选址地的项目）向县招商服务局提出投资计划申请。

提交材料包括：

（1）项目建议书或可行性报告（内容必须包括项目前景、投资企业基本情况、投资额度、经济效益、用地面积、项目规划方案总平面图、配套要求、用能要求、环境影响、建设时限等）。

（2）其他材料（投资者身份证复印件、公司营业执照复印件等）。

2.项目初审。由项目引进单位会同县招商服务局负责具体实施，对有明确投资意向的项目进行双向考察、全面分析、重点洽谈，根据投资方提供材料和项目引入要求进行初审。对通过初审的项目，由项目引进单位会同县招商服务局将项目类型、建设要求、选址方案及相关评审材料一并提交领导小组进行项目评审论证。

3.项目评审。由领导小组相关成员单位具体实施，依照太白县招商引资项目论证评审流程，对项目投资者、项目申请报告书、投资强度、配套要求、规划要求、土地供应、用能、环保以及相应政策在初审基础上作进一步评审论证，对投资额较大的项目，可邀请其他相关职能部门和有关专家参加评审论证。

第八条  项目跟进服务

（一）规范项目合约。对所有按规定程序经评审论证引入的投资项目，项目引进单位必须与项目投资方签订正式项目投资协议书或合同书。合同内容包括评审时项目方承诺的项目内容、技术水平、动工及投产时间、投资规模和强度、达产产值、税收贡献、违约责任、项目终止退出等相关条款。项目引进单位须于项目投资协议书（合同）签订后15个工作日内将协议（合同）扫描件与项目备案表报至县招商服务局存档备案。

（二）加强跟踪服务。对经评审论证拟引入的优先引进类项目，所属镇或项目引进单位要加强跟踪服务，设立服务绿色通道，为项目投资审批、供地、报建等事项提供一站式服务。

（三）强化协作指导。各项目引进单位要督促项目投资方按照协议约定推进建设，确保项目按进度完成，并定期向领导小组办公室报告项目进展情况。项目推进过程中遇到的问题和困难可提交县招商引资领导小组或调度会议协调解决。

第九条  项目退出管理

为促进招商引资项目尽快开工建设、投产达效，杜绝圈而不建、建而不产等现象，项目责任单位与投资方在洽谈及签定招商引资协议或合同中，除法律法规规定外约定项目，符合下列情况之一的，列入退出范围。

1.已签约但未供地项目。项目已签署投资协议，但因缺乏建设用地规模、指标或规划调整等客观因素而未能供地，导致项目无法落地的，列入退出范围，由项目引进单位引导投资方主动退出，双方依据投资协议的权责约定协商退出事宜。

2.已供地但未动工项目。项目供地后，由于投资方自身原因，超过投资协议约定动工日期12个月未开工建设，由项目引进单位或相关职能部门向项目投资方书面发出通知，要求限期开工建设，到期后仍未开工建设的，列入退出范围。

3.已动工但未建成投产项目。项目已动工建设，但由于投资方慢建久拖等原因，自土地交付之日起24个月内未按项目规划建设标准建成，由项目引进单位或相关职能部门向项目投资方书面发出通知，要求限期竣工，到期后仍未建成的，列入退出范围。

4.部分投产项目。项目部分建成投产，已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一，或者已投资额占总投资额不足25%且中止开发建设连续满一年，经督办无效的，列入退出范围。

5.已全部投产但低效项目。项目已全部建成投产，但经济指标、税收贡献、技术水平等未达到相关管理规定或项目投资协议要求，鼓励企业进行再投资、技术升级，已享受政府给予项目优惠扶持政策的应当退回。

（二）项目退出程序

对列入退出范围的项目，按照以下程序实施项目退出：

1.约谈。项目引进单位及相关职能部门先行约谈项目投资方负责人，明确项目列入退出范围的具体事实，要求对存在问题提出具体整改方案。

2.整改。对提出可行性整改方案的项目，视情况给予一定的整改期限，项目投资方在整改期间定期向相关职能部门报送整改情况，项目引进单位及相关职能部门不定期检查整改落实情况。

3.提醒。在规定时限仍未达到整改要求的，项目引进单位及相关职能部门给予口头或书面提醒，提示项目投资方在缓冲期内仍未作出有效整改的，将采取退出处理。

4.评判。经提醒无效的项目，项目引进单位及相关职能部门会同相关部门开展项目退出评判工作，并将评判结果上报县招商引资工作联席会议审定。

5.退出。项目引进单位及相关职能部门以县招商引资工作联席会议审定意见作为依据，实施项目退出处理。

第十条  其他

《招商引资项目论证评审办法》由县招商服务局结合实际制定。

本办法自发布之日起实施，试行期2年，相关法律依据变化或有效期届满，根据实施情况依法评估修订。