太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 完成情况 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2标段拌合站位于桃川镇魁星楼村，属秦岭重点、一般保护区（保护单元：宝鸡市石头河水库水源地），占地约112.76亩，原地类性质为林地、旱地、村庄。暗访发现，现场正在加工生产，场站内污水横流，大量施工材料乱堆乱放，无任何环保措施 | 完善环保措施，加强行业属地和日常监管坚决杜绝此类问题发生 | 督促对站内外成品石料、施工材料进行整理清场，不能及时清退的材料整齐摆放，绿网覆盖。及时清理沉淀池和排水沟，加强站内外排水和降尘措施，加强拌合站环境保护管理，确保环保管理达标。 | 2025.12.31 | 中铁二十局MTLM-2标段水稳拌合站于2024年12月6日冬休停产，目前已完全拆除，场地已硬化。 | 交通运输局 生态环境 太白分局 |  |
| 2 | 3标段马耳山拌和站位于鹦鸽镇马耳山村附近，属秦岭一般保护区，占地约25.12亩（含永久基本农田0.17亩），原地类性质为水浇地。暗访时现场正在加工生产，厂区内污水横流，物料乱堆乱放，环保措施不到位。 | 完善环保措施，加强行业属地和日常监管坚决杜绝此类问题发生 | 限期清理违法占用土地上堆放的物品，恢复土地原状。对堆放的砂石料堆进行绿网苫盖，落实防尘抑尘措施，减少扬尘污染。及时清理站场内的排水沟，加强站内外排水和降尘措施，加强拌合站环境保护管理，确保环保管理达标。 | 2025.12.31 | 目前因眉太高速公路施工进入收尾阶段，工地大量钢模板等施工材料下场，已经对拌合站上的建构筑物进行拆除，督促其在拆除过程中落实防尘抑尘措施，减少扬尘污染。待拆除完毕后尽快对土地进行复垦。 | 交通运输局 生态环境 太白分局 |  |
| 3 | 3标段堆放场位于鹦鸽镇六家村附近，属秦岭一般保护区，占地约5.71亩，均为永久基本农田，原地类性质为旱地。经核查，该堆放场临时用地审批手续2024年11月24日到期，暗访时现场大型机械正在施工作业，大量渣土乱堆乱放，环保防尘抑尘措施不到位。 | 完善环保措施，加强行业属地和日常监管坚决杜绝此类问题发生 | 督促眉太公路MTTJ-3标段将该存土场用绿网全覆盖，同时加强厂区环境整治，落实环保措施 | 2025.12.31 | 我局协调办已督促眉太公路MTTJ-3标段将该存土场用绿网全覆盖，同时进行植草植绿，当前眉太高速项目占用临时用地均进入复垦阶段，该推土场存放的表土层将陆续运出，我局将不定期对作业面和运输车辆进行检查，责令其加强环境整治，落实环保措施。 | 交通运输局 生态环境 太白分局 |  |