太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 完成情况 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太白县中铁十二局眉太公路MTTJ-3标段石料堆放场，现场露天堆放大量碎石弃渣，环保防尘抑尘措施不到位。 | 2025年12月31日前恢复土地原状。 | ①责令眉太高速公路MTTJ-3标段项目部对违法超占的7.91亩土地上堆放的砂石料限期予以清理，恢复土地原状。②督促眉太高速公路MTTJ-3标段项目部规范整理洞渣料堆，有序分堆规范存放，除作业面外，其余部分均采用加密绿网进行苫盖；督促眉太高速公路MTTJ-3标段项目部定期对场地内外进行全面清扫，并安排专人随时处理临时杂物、遗撒砂石料等。③协调眉太高速公路MTTJ-3标段项目部安排洒水车对施工区域全天进行洒水降尘，防止扬尘污染。④督导检查整改落实情况，常态化开展日常环境保护监督检查，确保问题不反弹。 | 2025.12.31 | ①截止2025年9月30日，眉太高速公路MTTJ-3标段项目经理部对批准的临时用地及超审批范围内堆放的洞渣已全部清理完毕，恢复土地原状。②加强弃渣场石料有序堆放管理，对弃渣场全面进行了加密绿网进行苫盖，并安排了专人对道路进行清扫和洒水除尘降噪。③开展动态巡查检查，联合多部门进行检查，对整改过程进行全面监督，防止问题反弹。 | 县自然资源和林业局、县交通运输局、生态环境分局、鹦鸽镇 |  |