太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 完成情况 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太白县咀头镇塘口村眉太高速六标3号斜井气渣场属于秦岭重点保护区，眉太高速于2025年12月通车。按照陕西省秦岭生态环境保护条例，施工单位应在交通设施投入使用3个月内清理拆除施工现场及附属设施，及时恢复植被。目前现场仍堆放大量土方废渣，治理恢复进度缓慢。 | 废渣清运并清理拆除附属设施，及时复垦，恢复植被。 | 一是联系眉太高速项目公司督促六标段加快弃渣外运和复垦植绿进度，确保6月中旬完成林地植绿工作任务。二是协调县自然资源和林业局及眉太项目公司，对眉太高速临时用地复垦情况进行再次检查验收，并及时反馈验收意见，督促眉太项目各标段加快复垦进度。 | 2026.6.30 | 已联系眉太高速项目公司督促六标段加快复垦植绿进度，当前场地内剩余弃渣已进行外运，耕地复垦任务已完成，5月22日购买入800余颗油松树苗对林地进行植绿，目前已完成复绿工作。 | 交通运输局、 自然资源和林业局 |  |