太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示

| 序号 | 反馈问题 | 整改 目标 | 整改措施 | 整改 时限 | 完成情况 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太白县中铁十二局眉太公路MTTJ-3 标段马耳山拌和站位于鹦鸽镇马耳山村附近，属秦岭一般保护区，占地约25.12亩（含永久基本农田0.17亩），原地类性质为水浇地。暗访时现场正在加工生产，厂区内污水横流，物料乱堆乱放，环保措施不到位。经核查，该项目2023年6月取得临时用地延期审批24.66亩，超审批范围占地约0.46亩，属违法用地、批小占大。 | 环保措施到位 | 限期清理违法占用土地上堆放的物品，恢复土地原状。对堆放的砂石料堆进行绿网苫盖，落实防尘抑尘措施，减少扬尘污染。及时清理站场内的排水沟，加强站内外排水和降尘措施，加强拌合站环境保护管理，确保环保管理达标。 | 2026.6.30 | 拌合站上的建构筑物已经拆除，场地硬化破碎后的石块已外运，土地已平整。 | 太白县交通输局 市生态环境局太白分局 |  |