太白县秦岭生态环境保护突出问题整改情况公示表
	序 号
	反馈问题
	整改目标
	整改措施
	整改时限
	完成情况
	责任单位
	备注

	1
	太白县桃川镇集中供水工程项目位于桃川镇杜家庄村，已开工建设，现场露天堆放建筑材料，无环保防尘抑尘措施。经核查，该项目无用地、环评等审批手续。
	所有露天堆放的砂石料、使用防尘网全部压实严密覆盖，确保无裸露。尽快完善用地、环评等相关手续，摸排涉农、涉水建设项目用地、环评等审批手续
	对所有露天堆放的砂石料、土方等易起尘物料，使用防尘网全部压实严密覆盖，确保无裸露。细化物料堆存、覆盖、装卸、洒水、运输等环节防尘抑尘操作规程，定时巡查，发现问题立即整改。尽快完善用地、环评等相关手续，对全县在建、拟建涉农、涉水建设项目全面摸排，重点排查用地、环评等审批手续问题，即查即改，坚决杜绝此类未批先建行为再次发生。
	2026.8.25
	对露天堆放砂石料、土方等易起尘物料，使用防尘网压实全覆盖，消除物料裸露问题。完善物料堆存、装卸、洒水、运输等防尘抑尘操作流程，落实定时巡查制度，发现扬尘问题即时整改。11月工程完工后，对施工场地清扫清理杂物，场地保持整洁。2026年4月取得县政府桃川镇部分村集体建设用地批复（太地复字〔2026〕5号），2026年8月取得生态环境太白分局桃川镇集中供水工程环评批复（宝太环函〔2026〕12号）。摸排涉农、涉水建设项目用地、环评等审批手续
	太白县农业农村和水利局

太白县桃川镇人民政府

市生态环境局太白分局

太白县自然资源和林业局
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