太旅委发〔2018〕23号

太白县旅游发展委员会

关于委托实施2018年度第一批财政涉农资金整合旅游扶贫项目的通知

桃川镇人民政府：

根据《太白县2018年度贫困县财政涉农资金整合工作方案》（太政发〔2018〕7号）和县发改局、县扶贫办《关于下达2018年第一批财政涉农资金整合旅游扶贫项目计划的通知》（太发改发〔2018〕45号）文件要求，现将2018年度第一批财政涉农资金整合旅游扶贫项目予以安排，并委托实施，请按照《陕西省财政专项扶贫资金管理办法》《太白县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《太白县产业扶贫（脱贫）项目管理实施细则》要求，认真抓好项目实施和资金管理，确保项目质量和项目资金按期发挥效益。

一、项目计划

本次委托实施2018年度第一批财政涉农资金整合旅游扶贫项目共4个，分别为杨下村农产品交易市场建设项目、杜家庄农家客栈项目、路平沟村产业示范园项目（农家驿站二期）和灵丹庙公社生态农庄建设项目。项目投资共计790万元，其中中央财政资金620万元。

- 二、相关要求

- 1.加快项目建设。根据下达的项目，加快编制项目可研、规划设计、建设方案以及办理土地预审、规划许可、社会稳定风险评估、节能评估、环境影响评价、水土保持方案报告书等项目前期手续，进行立项审批，并将项目投资预算报县财政局、县旅发委评审，及时通过委托第三方代理，尽快启动项目招投标程序，确保项目4月初开工建设。

- 2.加强资金管理。按照《太白县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，严格执行报账制管理要求，规范财务资金管理。项目报账按照施工单位申请、镇政府初审、县旅发委审核、镇级报账程序，报账项目严格按照《办法》第十五条、第十六条内容进行列支。项目完工后，根据决算审计结论，进行工程结算，并预留5%工程质量保证金，项目竣工验收满一年后，无任何质量问题后，填报《太白县涉农资金整合项目质量保证金支付通知书》，提请县旅发委、县扶贫办批准支付预留质量保证金。

- 3.严格项目管理。严禁擅自调整或变更建设内容和随意更改或扩大投资。项目投资、建设规模、内容确需变更的，应向县旅发委、扶贫办、财政局、发改局书面提出申请，经核准后方可实施。项目实施前后，需在项目所在地进行公告公示，时限不少于一周。项目建成后，由镇人民政府进行自查自验合格后，填报《竣工项目验收申请》，上报县旅发委，由县旅发委组织县发改局、财政局、扶贫办、审计局等部门进行联合验收。

4.注重建设档案管理。在项目实施中，落实专人，注重收集、整理项目全过程资料，包括项目下达计划，项目前期以及立项审批资料，项目公示公告、招投标、施工合同、监理资料，项目竣工验收、结算、审计等资料，并保留项目实施前后影像资料。项目资料实行一个项目一个档案管理，根据项目建设进度，各镇人民政府向县旅发委报送、移交全部过程性资料。项目实行月报制度。每月20日前将项目建设进度、资金使用情况报送县旅发委（联系电话：4956561，邮箱：tbxstb@163.com）。

附件：太白县2018年财政涉农资金整合旅游扶贫项目计划表

太白县旅游发展委员会

2018年4月18日

太白县2018年财政涉农资金整合旅游扶贫项目计划表

| 序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 财政资金 支持环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 社会资金（万元） |  |  |  | 其他 资金（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 企业 投入 | 自筹 | 银行 贷款 | 小计 |  |  |  |
| 1 | 杨下村农产品交易市场建设项目 | 杨下村 | 依托杨梅新景，建设集游玩、农产品交易为一体的乡村旅游示范点。铺设卵石地面86平方米；渗水砖地面129.6平方米，青砖围墙123延米，防腐木贴面58平方米，交易展台16个，木质廊架8个，停车位580平方米，标志牌（杨梅新景农产品交易市场） | 2018年 | 将为杨下村打开乡村旅游的市场，为旅游发展、群众致富打下坚实基础 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 桃川镇 | 产业补助 |
| 2 | 杜家庄农家客栈项目 | 杜家庄村 | 占地15亩，建仿古农家客栈1300平方米，鱼塘3亩及相应的配套基础设施。 | 2018年 | 发展壮大村级集体经济，提升乡村旅游服务水平，带动本村153户，603人（贫困户34户、106人)，解决本村富余劳动力就业20-30人 | 300 | 130 |  |  |  | 130 |  | 170 |  | 170 |  | 桃川镇 | 产业补助 |
| 3 | 路平沟村产业示范园项目（农家驿站二期） | 路平沟村 | 新建农家驿站用房450平方米，配套建设相应设施及污水处理工程。 | 2018年 | 发展壮大村级集体经济，带动全村24户贫困户参与利益分成。预计年收入80万元 | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 桃川镇 | 产业补助 |
| 4 | 灵丹庙公社生态农庄建设项目 | 灵丹庙村 | 改造住宿、餐饮楼1620平方米，客房20间；客房配套电视、空调、床、桌、卫具等设施；进行餐厅改造及设施配置；大院、停车场硬化、改造（景观、绿化）1500平方米，配套水、电、网等设施；建设多功能厅1处。 | 2018年 | 发展壮大村级集体经济，带动78户贫困户参与分红。预计年营业收入100万元，实现纯利50万元 | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 桃川镇 | 产业补助 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 790 | 620 |  |  |  | 620 |  | 170 |  | 170 |  |  |  |

抄送：县发改局、县财政局、县扶贫办、县审计局。

太白县旅游发展委员会                       2018年4月18日印