太政办函〔2019〕16号

太白县人民政府办公室

关于下达2019年国土绿化建设任务的通知

各镇人民政府，县政府各工作部门、各直属机构：

为扎实推进全县国土绿化工作，持续提升绿色太白建设水平，根据市政府办公室《关于下达2019年国土绿化建设任务的通知》（宝政办函〔2019〕18号）精神，结合我县实际，现将2019年国土绿化建设任务分解下达，请认真组织实施。

 一、总体目标

按照打造“中国达沃斯·仙境太白县”的定位，以扩大城乡绿化覆盖、增强森林生态功能、提升生态环境承载力、振兴乡村生态产业为目标，依托新一轮退耕还林、天然林保护、防护林建设等林业重点工程，持续推进生态保护和修复，开展森林城市创建，不断满足城乡居民对优美生态环境的普遍需求，营造山清水秀、生机盎然、景色宜人的生态环境。全县完成林业重点工程营造林任务2.8万亩，建设经济林0.3万亩，重点区域绿化美化1174.58亩，栽植各类苗木83.49万株，全年任务今春一季完成。

二、重点任务

**1.林业重点工程项目建设。**严格按照《造林技术规程》和行业相关规定、技术办法，规范实施天然林保护二期、长江防护林、森林抚育等林业重点工程，完成退耕还林补植补造，实施森林抚育2万亩，完成封山育林0.5万亩，退化林修复0.3万亩。

**2.启动省级森林城市创建。**围绕创建森林城市目标，以重点工程为抓手，构建城乡一体化森林城市网络体系，积极营造良好的人居环境，弘扬城市绿色文明，实现森林进城围城。按照省级森林城市评价标准，启动省级森林城市创建，做好规划编制、外业调查、专题片拍摄等前期工作。

**3.森林围镇建设。**以镇区为中心，坚持造林造景相结合，推进交通沿线、农田林网、镇村驻地、村旁、水旁、宅旁造林绿化和美化提升，实现城镇园林化、道路林荫化、水系林带化、乡村林果化。完成黄柏塬杨家砭红叶广场、桃川镇灵丹庙村舍南舍北广场绿化面积6亩，栽植红枫、山茱萸等0.25万株。

**4.村庄绿化建设。**积极探索绿色乡村发展道路，深入挖掘生态文化，结合农村人居环境综合整治行动，全面提升村庄绿化水平。完成魁星楼村、皂角湾村、原北沟村、原大地岭村4个村“三化一片林”项目收尾；完成凉峪村、中明村、黄柏塬村等12个村的生态家园绿化提升，绿化面积48.23亩，栽植各类苗木10.32万株，不断改善农村生态环境，建设美好家园。

**5.河流水系绿化修复。**切实加强河流湿地生态环境建设，做到水岸宜绿尽绿。完成桃川镇枣园村河提绿化18亩，栽植柳树等0.5万株；完成虢川河凉峪桥至方才关桥一河两岸绿化63亩，栽植各类苗木35万株。

**6.经济林产业发展。**坚持把造林绿化和发展经济林结合起来，强化规范建园、提质增效，科技培训、示范引领，政策扶持、灾害预防等措施，不断提高林业产业发展水平。全年新栽花椒经济林500亩，改造核桃1000亩、板栗1000亩，发展苗木花卉500亩。

**7.乡村美化工程建设。**围绕全市城乡主干道路两侧美化全覆盖目标，以实施乡村振兴战略为契机，扎实推进乡村美化工程建设。今春力争完成109公里主干道路沿线32个团块39.4亩花卉建设，道路两边种植花草656.7亩，补栽花灌木57.3亩10.16万株，栽植花树或彩叶树47.55亩0.36万株。在石头河流域桃川镇白杨塬段一河两岸、北环路至姜眉公路东入口种植花草57亩，栽植彩叶树4.6万株；完成宝汉交界（王家堎镇）绿化提升4亩，栽植竹子、雪松等0.5万株；完成苟桑路交界绿化提升3亩，栽植小叶女贞0.3万株。剩余镇、村道路一并纳入绿化美化工程，由县交通运输局负责规划安排，各镇配合，做到植树种花全覆盖，使乡村主干道路形成花带，镇街道路形成花坛，重要节点形成花景，庭院形成花团,城乡全域实现绿化美化。

**8.巩固大地景观绿化成效。**县住建局牵头，咀头镇和县农业农村局、市场监管局等部门具体实施，对绿化区域环境进行彻底整治，割除枯枝、清理杂物、补植补栽，强化管护巡查，巩固建设成效。完成自行车专用道绿化76.5亩，栽植石楠、矮樱等21.5万株。建设县城北入口、拐里姜眉公路分叉口鲁冰花花海100亩，烈士陵园至黄凤山水车段红叶景观大道2.3公里。

三、工作要求

**1.强化领导，夯实责任。**各镇、各相关部门要站在保护秦岭生态环境的政治高度，进一步提高对国土绿化工作重要性的认识，统筹规划布局，细化分解任务，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓，一级抓一级、层层抓落实的浓厚氛围，把各项建设任务落到实处。县政府督查室、县林业局要组织专人对工作任务落实情况进行跟踪督查，县考核办要将国土绿化工作纳入年度目标责任考核，确保绿化提升工程顺利推进。

**2.周密部署，迅速行动。**2019年绿化工作时间紧、任务重，各镇、各相关部门要周密部署、迅速行动，抓好覆土整地、苗木预定、花种采购等工作。苗木种子要严格执行“两证一签”制度，禁止调运疫区苗木。新建项目要严格落实“五制”管理（项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制、决算审计制）。县林业局要做好跟进指导和技术服务，切实提高林木和花卉成活率；要大力开展全民义务植树活动，广泛宣传“互联网+全民义务植树”新植树尽责形式，充分动员全社会力量共同参与。

**3.整合资金，加大投入。**各镇、各相关部门要多渠道为国土绿化工作提供财力保障，通过整合争取美丽乡村、环境整治、林业重点工程等资金，弥补绿化资金不足。县财政局要加强项目资金争取和筹措，做好资金使用监管。县审计局要强化资金跟踪审计，确保发挥效益。

附件：1.太白县2019年国土绿化、经济林发展目标任务分解表

 2.太白县2019年乡村美化工程建设任务分解表

3.太白县2019年绿化工作进展情况周报表

太白县人民政府办公室

2019年3月15日

附件1

- 6 -

太白县2019年国土绿化、经济林发展目标任务分解表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 建设任务 | 责任人 |
| 咀头镇 | 完成李家沟村美丽乡村绿化3亩，栽植樱花、国槐、红叶石楠等0.5万株；完成凉峪村绿化4亩，栽植国槐、樱花、月季等0.6万株。发展花卉100亩、苗木30亩。 | 王显武 |
| 鹦鸽镇 | 新栽花椒300亩，改造核桃1000亩。发展苗木150亩。 | 强荣锦 |
| 桃川镇 | 完成灵丹庙村舍南舍北广场绿化3亩，栽植山茱萸0.15万株；杨下村美丽乡村绿化8亩，栽植国槐、柳树等0.4万株。灵丹庙村美丽乡村绿化7亩，栽植国槐等0.3万株。完成枣园村河堤绿化18亩，栽植柳树0.5万株。 | 胡 博 |
| 靖口镇 | 新栽花椒200亩，建成花椒示范园。完成关上街村林带和村庄绿化补植。 | 王盛利 |
| 太白河镇 | 完成东青村美丽乡村绿化4亩，栽植红叶石楠、月季等0.4万株。兴隆村绿化8亩，栽植银杏、碧桃、金叶女贞等0.6万株。配合县林业局做好苟桑路交界绿化工作。 | 王亚斌 |
| 黄柏塬镇 | 完成杨家砭红叶广场绿化3亩，栽植红枫0.1万株。完成黄柏塬村美丽乡村绿化3亩，栽植红枫、红叶李等0.2万株；二郎坝村美丽乡村绿化3亩，栽植棕榈等0.2万株；皂角湾村美丽乡村绿化2亩，栽植红叶李、棕榈等0.1万株。改造板栗1000亩。 | 赵军虎 |
| 王家堎镇 | 完成中明村美丽乡村绿化3.23亩，栽植各类花灌木3.66万株；和平村美丽乡村绿化2亩，栽植各类苗木1.78万株；元坝子村美丽乡村绿化1亩，栽植苗木1.58万株。发展花卉220亩。配合县林业局做好宝汉交界绿化工作。 | 张广田 |
| 县交通运输局 | 完成自行车专用道绿化76.5亩，栽植石楠、矮樱等21.5万株。 | 严天录 |
| 县住建局 | 完成虢川河两岸绿化63亩，栽植各类苗木35万株。 | 陈军礼 |
| 县林业局 | 完成宝汉交界、苟桑路交界绿化提升7亩，栽植各类苗木0.8万株。建设县城北入口、拐里姜眉公路分叉口鲁冰花花海100亩，完成衙岭至县城段大地景观补植补种。完成封山育林、森林抚育等任务。 | 魏 博 |

附件2

太白县2019年乡村美化工程建设任务分解表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 建设任务 | 责任人 |
| 咀头镇 | 完成境内姜眉公路沿线18公里道路两边500亩花草种植，补栽花灌木3万株。在七里川村洞山农家乐周边及沿线种植花草7亩。 | 王显武 |
| 鹦鸽镇 | 完成姜眉公路马耳山村—火烧滩村段15个花卉景观组团建设，长度10公里，面积0.6亩，道路两边栽花树或彩叶树5.5亩、0.08万株。在鹦鸽镇交警中队对面、流沙崖村口种植草花2.5亩。 | 强荣锦 |
| 桃川镇 | 完成五里坡—白云峡段21公里道路两边5.2亩花草种植，补栽花灌木5.2亩、0.315株；完成白杨塬一河两岸45亩花草种植，道路两边栽花树或彩叶树45亩、2万株。北环路—姜眉公路东入口道路两边12亩花草种植，道路两边栽花树或彩叶树12亩、2.6万株。在魁星农家乐对面种植花海30亩。 | 胡 博 |
| 靖口镇 | 完成太凤路石沟村—关上街村段8个花卉景观组团建设，长度12公里，面积22.5亩，道路两边种草花42亩，道路两边栽花树或彩叶树20亩、0.08万株。 | 王盛利 |
| 太白河镇 | 完成兴隆村文化室—王家庄桥头3公里道路两侧8.1亩花卉景观组团建设。 | 王亚斌 |
| 黄柏塬镇 | 完成太洋公路红水河大桥—皂角湾段23公里道路两边70亩花草种植，道路两边补栽花灌木50亩、0.35万株，道路两边栽花树或彩叶树20亩、0.15万株。 | 赵军虎 |
| 王家堎镇 | 完成姜眉公路元坝子村—和平村段8个花卉景观组团建设，长度22公里，面积8.2亩，道路两边补栽花灌木2.1亩、6.5万株，道路两边栽花树或彩叶树2.05亩、0.05万株。 | 张广田 |
| 县交通运输局 | 完成全县近年新建乡村路的绿化美化任务。 | 严天录 |

- 7 -

附件3

- 8 -

太白县2019年绿化工作进展情况周报表

|  |  |
| --- | --- |
| 填报单位： （盖章） |  截止： 年 月 日 |
| 项目类别 | 计划建设任务 | 实际完成建设内容及进度 | 投资进度 |
| **国土绿化****经济林发展** | 　 |  | 　　　 |
| **乡村美化工程** | 　 | 　 | 　　　 |

分管负责人： 填表人：

备注：1.报表上报时间：每周五16:00前分别将纸质版和电子版上报县绿化办（县林业局）,邮箱：tbxlyj4951291@163.com,电话：4951291，

 传真4951093。

2.报表各栏统计数字为累计数字。

 抄送：市政府办公室，市林业局。

 县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室。

 太白县人民政府办公室 2019年4月8日印发