太政办函〔2019〕23号

太白县人民政府办公室

关于开展政务信息资源整合共享工作的通知

各镇人民政府，县政府各工作部门：

实施政务信息资源和政务信息系统整合，实现政务数据开放共享，推动大数据和实体经济深度融合，是贯彻落实网络强国战略，推进大数据产业发展的重要举措。按照全市政务信息资源整合工作总体安排，现就我县开展政务信息资源整合工作通知如下：

- 总体目标

按照“先联通、再部署”的总体思路，围绕“整合是原则、孤网是例外”要求，统筹推进“自查、清理、编目、共享、整合、联通、协同”等关键节点，及时清理整合分散、独立的政务信息系统，打破“信息孤岛”和“信息烟囱”，使全县政务信息资源全面接入全市政务资源共享平台，实现数据互联互通、业务协同共享。

- 重点任务

1.完成信息系统自查清理整合（2019年5月20日前）。各部门负责，对单位内部上级部门部署、单位自建信息系统进行自

查，填写太白县信息系统自查表（附件2）。同时，提出本单位与实际业务流程脱节、功能可被其他系统替代、所占资源长期空闲、运行维护停止更新服务及适用范围小、频度低的“僵尸”系统清理意见报县政府办审批后清理。县数字化信息服务中心要在自查清理基础上，着眼全县信息化发展需求，提出部门自建政务信息系统整合方案，接入全市政务信息共享平台，实现互联互通、业务协同。

2.开展政务信息资源摸底（2019年5月25日前）。5月中旬召开全县信息资源目录梳理业务培训会，组织各镇、各部门工作人员按照“三定”方案主要职责和“权责清单”，厘清本单位政务信息资源种类、保存方式、更新周期、信息需求等关键要素，填写政务信息资源共享表、政务信息资源需求表（附件3、4）。县数字化信息服务中心负责，制定我县政务信息资源与市级共享平台对接实施方案。

3.编制政务信息资源目录（2019年10月31日前）。各镇、各部门开展政务信息系统数据普查，通过查看政务信息系统数据库、整理已有电子文件、数据表格，摸清本单位政务信息资源家底，制定政务信息资源目录报县政府办审定。县数字化信息服务中心负责，编制全县政务信息资源目录，经县政府审定后报市大数据发展服务局。

- 工作要求

1.落实专人负责。各镇、各部门要明确分管领导，优选业务能力强、熟悉计算机知识的工作人员负责本单位政务信息资源整合共享工作，并于5月10日（星期五）前将联络人员信息表（附件1）报送县政府办信息股（联系人：李洋，联系电话：4956891，传真：4951030）。

2.认真梳理上报。各镇、各部门要按照业务要求，全面梳理本单位及下属单位的政务信息资源，全面了解本单位对政务信息资源的需求，按时填写上报太白县信息系统自查表、政务信息资源共享表、政务信息资源需求表。各部门要积极与上级业务主管部门对接，借鉴上级部门2018年填报经验，认真做好相关工作。

3.强化安全管理。各镇、各部门在梳理政务信息资源过程中，要严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《陕西省电子政务基础资源共享实施办法》等相关规定，确保数据安全。

4.严格督查问效。县数字化信息服务中心、县政府督查室要适时开展督查、跟踪问效，及时发现问题、解决问题，确保全县政务信息资源整合工作有力有序高效推进。

附件：1.太白县政务信息资源共享工作联络人信息表

2.太白县政务信息系统自查表

3.太白县XXX局政务信息资源共享表

4.太白县XXX局政务信息资源需求表

太白县人民政府办公室

2019年5月8日

附件1

-4-

太白县政务信息资源共享工作联络人信息表

填报单位：（盖章）                                      填表时间：2019年  月  日

| 联络人员 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 工作人员 |  |  |  |  |  |

附件2

太白县政务信息系统自查表

填报单位：（盖章）                                      填表时间：2019年  月  日

- 5 -

| 序号 | 信息系统名称 | 部署单位 | 建设时间 | 主要功能 | 使用情况 | 是否清理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

-6-

| 太白县_______政务信息资源共享表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息资源序号 （必填项） |  | 信息资源名称 （必填项） |  | 信息资源摘要 （必填项） |  | 信息资源提供方 （必填项） |  |
| 资源提供方代码（必填项） |  | 提供资源的内设机构或所辖政务部门 （选填项） |  |  |  |  |  |
| 共享属性 | 共享类型 （必填项） |  |  | 共享方式 （必填项） |  |  |  |
|  | 使用要求、共享条件和范围 （必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 开放属性 | 是否面向社会开放 （必填项） |  |  | 开放方式 （选填项） |  |  |  |
|  | 开放条件 （选填项） |  |  |  |  |  |  |
| 更新周期 （必填项） |  | 其他更新周期描述 （选填项） |  | 发布日期 （必填项） |  | 管理方式 （必填项） |  |
| 信息资源格式 （必填项） |  |  |  | 其他格式描述 （选填项） |  |  |  |
| 数据库地址 （选填项） |  | 数据库端口号 （选填项） |  | 数据库账号 （选填项） |  | 数据库密码 （选填项） |  |
| 主题分类 （选填项） |  | 所属行业 （选填项） |  | 资源管理存储系统 （选填项） |  |  |  |
| 需求部门 （选填项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络环境 （必填项） |  | 其他网络环境描述 （选填项） |  | 密级 （选填项） |  | 系统所属分类 （选填项） |  |
| 所包含的信息项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 （必填项） | 信息项名称 （必填项） | 信息项说明 （必填项） |  | 数据类型 （必填项） | 数据格式 （必填项） | 值域 （选填项） | 代码集 （选填项） |

| 太白县 政务信息资源需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 |  | 信息资源提供部门 |  | 所需信息资源名称 | 信息资源需求详细描述（建议列出数据项） |
|  | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 |  |  |
| 填表说明：部门编码统一填写部门统一社会信用代码。 |  |  |  |  |  |  |

附件4

-7-

抄送：市大数据发展服务局。

县委各部门，县人大常委会办公室、县政协办公室。